建设工程施工阶段监理工作检查表

序号：        工程项目名称：                          监理单位名称：

| 序号 | 检查项目 （应得分） | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织机构 | 监理人员配置不符合《江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员配备标准》 |  |
|  |  | 总监理工程师未取得执业资格 |  |
|  |  | 无监理单位法定代表人书面授权、总监工程师质量终身责任承诺书扣 |  |
|  |  | 监理人员驻场不符合《项目监理机构人员进退场计划》，或到岗率低于监理合同约定的 |  |
|  |  | 总监变更无相关手续 |  |
|  |  | 总监代表未经总监书面授权或授权内容不符合相关要求 |  |
|  |  | 执业监理人员和监理员无岗位证书 |  |
| 2 | 监理改革措施落实情况 | 监理服务价格低于《苏州市监理行业服务信息价格》 |  |
|  |  | 监理记录仪配备、使用不符合苏州市相关规定要求 |  |
| 3 | 监理规划与细则 | 未编制监理规划 |  |
|  |  | 规划内容不符合监理规范的要求，时效性、针对性、指导性差 |  |
|  |  | 未按规定编制危险性较大分部分项工程监理实施细则 |  |
|  |  | 未按规定编制工作需要的监理实施细则 |  |
|  |  | 细则内容不符合监理规范要求，时效性、针对性、可操作性差 |  |
|  |  | 会审记录无相关单位有效签认手续，监理未正确处置 |  |
| 4 | 施工单位质量、安全保证体系 | 施工单位资质证书、安全生产许可证过期，监理未正确处置 |  |
|  |  | 施工单位质量、安全管理制度不全，监理未正确处置 |  |
|  |  | 施工单位组织机构、人员配置不符合要求；主要管理人员（项目负责人、技术负责人、质量员、施工员等）岗位资格证书不符合要求，监理未正确处置 |  |
|  |  | 未对项目负责人B证、专职安全员C证进行审核；专职安全员配备不足，或B、C类证书过期，监理未正确处置 |  |
|  |  | 未对特种作业人员操作资格证书进行审核；操作资格证书过期，监理未正确处置 |  |
| 5 | 分包单位资质 | 工程分包不符合《建设工程质量管理条例》或施工合同约定，监理未正确处置 |  |
|  |  | 分包单位资格报审资料不符合要求，监理未正确处置 |  |
|  |  | 主要管理人员及特种作业人员证书、在岗情况不符合要求，监理未正确处置 |  |
| 6 | 施工组织设计与（专项）施工方案 | 未对施工组织设计或危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审查 |  |
|  |  | 超过一定规模危险性较大分部分项工程专项施工方案未经专家论证，监理未正确处置 |  |
|  |  | 施工组织设计或（专项）施工方案报审、审批程序不符合要求，监理未正确处置 |  |
|  |  | 缺乏针对性或有违反强制性条文的内容，监理未正确处置 |  |
|  |  | 监理未审查施工组织设计及专项施工方案中的安全技术措施 |  |
|  |  | 监理未审核施工单位应急救援预案、安全防护措施费用使用计划 |  |
| 7 | 工程开工 | 开工条件不符合要求，监理未正确处置 |  |
|  |  | 工程未取得施工许可手续，总监已批准开工 |  |
|  |  | 未按规定及时签发开工令；工程未取得施工许可手续现场已施工，监理未正确处置 |  |
| 8 | 危险性较大分部分项工程 | 未按规定参与危险性较大分部分项工程验收；验收记录未签字 |  |
|  |  | 未按规定对危险性较大分部分项工程进行专项巡视检查；专项巡视检查记录不全 |  |
|  |  | 未按规定建立危险性较大分部分项工程安全管理档案；安全管理档案资料不全 |  |
| 9 | 监理日志 | 不能如实反映监理工作情况，重要的信息漏记 |  |
|  |  | 记录人及审核人不符合要求或记录、审核不及时 |  |
| 10 | 其他问题 |  |  |

检查人员（签字）：                               被检查单位（签字或盖章）：

日期：           年      月      日